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2025年度2025林业实验楼设备项目项目绩效自评报告

一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
采购实验台及附件、风机管路、气路、实验室器皿柜等，完成实验室基础设施建设。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
年度绩效目标：本项目旨在夯实赤峰市林业科研基础，通过建设先进科研平台，重点攻克林业基础科学与产业技术难题，并为院士工作站及重大科研项目提供核心硬件支持，从而打造一支本土的高水平的林业科研创新团队。
年度绩效目标完成情况： 2025年10月9日赤峰市财政局下达2025林业实验楼设备项目 ，指标文号赤财指资环〔2025〕607 号，2025年10月13日完成项目储备，后下达资金。因已近年底项目评审尚未通过，项目资金未支出。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
实行科学有效的预算绩效评价,可以提升预算管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本,促进财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量。绩效评级能够加强项目管理，统筹下乡外业调查，促进项目执行，确保经费支出合理。为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益、及时发现自身存在的问题提出解决方案，采取有力的措施，确保项目顺利实施及时发挥效益，我单位对该项目进行绩效自评，对资金产出及其效益进行综合评价和判断。
（二）项目资金投入情况。
本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。
本项目资金年度调整金额342万元，其中：财政拨款342万元，其他资金0万元。
本项目资金变动后预算数342万元，其中：财政拨款342万元，其他资金0万元。
本项目资金全年执行数0万元、执行率为0%，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。
（三）项目资金产出情况。
 2025年10月9日赤峰市财政局下达2025林业实验楼设备项目 ，指标文号赤财指资环〔2025〕607 号，2025年10月13日完成项目储备，后下达资金。因已近年底项目评审尚未通过，项目资金未支出。
（四）项目资金管理情况。
 2025年10月9日赤峰市财政局下达2025林业实验楼设备项目 ，指标文号赤财指资环〔2025〕607 号，2025年10月13日完成项目储备，后下达资金。因已近年底项目评审尚未通过，项目资金未支出。

三、项目绩效情况
1.产出指标完成情况
（1）数量指标
1）实验室边台(延长米)，目标值120，完成值0，分值8，得分0。
2）实验室通风柜(台)，目标值20，完成值0，分值7，得分0。
（2）质量指标
1）实验室台面耐腐蚀耐酸碱耐高温耐刮划，目标值符合要求，完成值0，分值8，得分0。
2）通风柜内衬板材料具耐酸碱及有机溶剂腐蚀等性能无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料，目标值符合要求，完成值0，分值7，得分0。
（3）时效指标
1）完成实验台安装，目标值2027年12月，完成值0，分值5，得分0。
2）完成通风柜安装，目标值2027年12月，完成值0，分值5，得分0。
（4）成本指标
1）实验室边台(元/米)，目标值2600，完成值0，分值5，得分0。
2）实验室通风柜(元/台)，目标值15000，完成值0，分值5，得分0。
2.效益指标完成情况
（5）社会效益指标
1）驱动科技创新，目标值符合，完成值0，分值15，得分0。
（6）可持续影响指标
1）提高科研单位基础研究能力，目标值符合，完成值0，分值15，得分0。
3.满意度指标完成情况
（7）服务对象满意度指标
1）科研人员满意度(%)，目标值95，完成值0，分值10，得分0。
4. 自评得分情况
本项目绩效自评得分0分，等级为差。
4、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
    原因： 2025年10月9日赤峰市财政局下达2025林业实验楼设备项目 ，指标文号赤财指资环〔2025〕607 号，2025年10月13日完成项目储备，后下达资金。因已近年底项目评审尚未通过，项目资金未支出。
改进措施：尽快开展项目评审，通过后尽快申请使用资金。
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5、 绩效自评结果拟应用和公开情况
尽快开展项目评审，通过后尽快申请使用资金。
六、其他需要说明的问题
无
